ĐỒ ÁN MÔN HỌC #1

PROJECT PLAN

Tài liệu này mô tả kế hoạch đồ án môn học cho môn học Nhập môn Công nghệ thông tin 2 theo hướng chuyên ngành Công nghệ phần mềm – Hệ thống thông tin và Mạng máy tính

Nhóm 9 *(mã nhóm: J)*

1512002 – Lê Dương Tuấn Anh

1512024 – Hứa Nguyên Bảo

C:\Users\tdqua_000\Dropbox\SS-Slides\DeCuong-CDIO\Template CDIO v4.2\Templates\Hinh anh\LogoTruong.png

Khoa Công nghệ Thông tin

Đại học Khoa học Tự nhiên TP HCM

Tháng 04/2016

**MỤC LỤC**

[1 Tổng quan 1](#_Toc351314612)

[Thông tin nhóm 1](#_Toc351314613)

[Thông tin đồ án 1](#_Toc351314614)

[2 Kế hoạch đồ án 2](#_Toc351314615)

[2.1 Các cột mốc – sản phẩm 2](#_Toc351314616)

[2.2 Kế hoạch trao đổi thông tin 4](#_Toc351314617)

[Kế hoạch họp nhóm 4](#_Toc351314618)

[Kế hoạch báo cáo với Product Owner 4](#_Toc351314619)

# Tổng quan

### Thông tin nhóm

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| MSSV | Họ tên | Email | Vai trò |
| 1512002 | Lê Dương Tuấn Anh | [leduongtuananh97@gmail.com](mailto:leduongtuananh97@gmail.com) | Scrum Master |
| 1512024 | Hứa Nguyên Bảo | [huanguyenbao@gmail.com](mailto:huanguyenbao@gmail.com) | Developer, QA |

### Thông tin đồ án

|  |  |
| --- | --- |
| Tên quy trình | Website cơ cấu khoa CNTT – ĐH Khoa học tự nhiên Tp. HCM |
| Công cụ hướng dẫn | Wamp |
|  | Joomla 3.5 |
|  | Hosting Online (Hostinger VN) |
| Product Owner | Lương Vĩ Minh |

*1) Wamp: Tạo hostlocal thử nghiệm Joomla (kèm theo Apache & MySQL Database).*

*2) Joomla 3.5: Công cụ làm website.*

*3) Hosting Online (Hostinger VN): Tạo website online (không cần phải forward localhost).*

# Kế hoạch đồ án

## Các cột mốc – sản phẩm

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Cột mốc | Công việc dự kiến | Ước lượng  (man hour) | Sản phẩm |
| 07/03/2016  Bắt đầu | Phân công nhiệm vụ thành viên | 2 | Chia nhiệm vụ rõ ràng |
| Chọn lựa đề tài | 3 | Project Plan |
| 14/3/2016  Chuẩn bị | Chọn lựa công cụ | 3 |
| Tìm kiếm thông tin | 5 |
| Tìm hiểu công cụ | 5 |
| 25/3/2016  Hoàn tất Sprint 1 | Xây dựng khung website | 7 | Khung website |
| Xây dựng nội dung website | 10 | Nội dung website |
| 9/4/2016  Hoàn tất Sprint 2 | Hoàn thiện khung website | 3 | Chỉnh sửa, trang trí website (thay đổi template có sẵn) |
| Hoàn thiện nội dung website | 3 | Website có nội dung chính xác |
| 12/4/2016  Hoàn tất báo cáo | Hoàn tất báo cáo | 2 | Báo cáo đồ án nhóm. |
| 13/4/2016  Báo cáo | Báo cáo |  |  |

**Tóm tắt quá trình làm việc**



## Kế hoạch trao đổi thông tin

### Kế hoạch họp nhóm

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Thời gian | Nội dung dự kiến | Phương pháp | Chuẩn bị |
| 7h 13/3/2016 | - Phân công công việc cho từng thành viên  - Thống nhất thời gian họp theo định kì của nhóm  - Bầu các chứ danh  + Nhóm trưởng  + Nhóm phó  + Thư kí  + Thủ quỹ  + Time manager | Gặp mặt trực tiếp | - Thống nhất được công việc phải làm của các thành viên  - Thống nhất 5h chiều chủ nhật hàng tuần là thời gian họp nhóm  - Bầu Lê Dương Tuấn Anh làm trưởng nhóm kiêm thư khí thủ quỹ  - Bầu Hứa Nguyên Bảo làm phó nhóm kiêm ủy viên, Time manager |
| 19h 24/3/2016 | - Kiểm tra tiến độ công việc  - Rà soát các công việc cần làm  - Tổng kết lại nội dung Website | Gặp mặt trực tiếp | - Xác định hướng đi của nhóm (website)  - Các công việc sắp tới : Thu thật thông tin, hình ảnh, ...  - Tìm kiếm phương án đổi template cho website  - Tìm phương án xử lí chậm tiến độ |
| 19h 5/4/2016 | - Kiểm tra nội dung website  - Thiết kế poster  - Liên hệ in poster | Gặp mặt trực tiếp | - Phân công công việc đầy đủ  - Tổng kết nội dung website  - Kiểm tra nội dung website: nhân sự (đủ thiếu), tên các thầy cô(đúng/ sai học vị, v.v...)  - Kiểm tra chính tả  - Thử cải tiến website  - Có Poster khổ A1 |

### Kế hoạch báo cáo với Product Owner

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Thời gian | Nội dung dự kiến | Chuẩn bị |
| 14/3/2016 | - Báo cáo các chứ danh đã được bầu.  - Báo cáo thời gian họp định kì của nhóm. | - Biên bản họp nhóm. |
| 25/3/2016 | - Báo cáo tiến độ công việc.  - Báo cáo nội dung hiện có của website.  - Trình bày nội dung sẽ được bổ xung vào website. | - Biên bản họp nhóm.  - Link website.  - Nội dung (file ảnh, bài viết, bố cục,...) sẽ được bổ xung vào website. |
| 6/4/2016 | - Báo cáo nội dung, bố cục của Poster.  - Nội dung của website, đường link của website. | - Biên bản họp nhóm.  - Chuẩn bị file Poster.  - Chuẩn bị đường link website |

### Công cụ hỗ trợ

* Wamp: Localhost
* Joomla: Website Builder.
* Facebook: Liên lạc, trao đổi thông tin.